# Split Project Schedule

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS NUMBER | 업무명 | 내용 | 업무 오너 | 시작날짜 | 데드라인 | 기간 | 완료율 % |
| 프로젝트기획 1 | 프로젝트기획 | 1. 프로젝트 목표 설정 | N/A | 24.05.20. | 24.05.26. | 3일 | 0% |
| 프로젝트기획 2 | 프로젝트기획 | 2. 주요 기능 정의 | N/A | 24.05.20. | 24.05.26. | 3일 | 0% |
| 프로젝트기획 3 | 프로젝트기획 | 3. 요구사항 수집 및 분석 | N/A | 24.05.20. | 24.05.26. | 3일 | 0% |
| 프로젝트기획 4 | 프로젝트기획 | 4. 리소스 계획 수립 (R&R/시스템) | N/A | 24.05.20. | 24.05.26. | 3일 | 0% |
| 프로젝트 환경구축 1 | 프로젝트 환경구축 | 1. 개발 환경 설정 | N/A | 24.05.27. | 24.06.02. | 3일 | 0% |
| 프로젝트 환경구축 2 | 프로젝트 환경구축 | 2. 데이터베이스 구축 | N/A | 24.05.27. | 24.06.02. | 3일 | 0% |
| 프로젝트 환경구축 3 | 프로젝트 환경구축 | 3. 버전 관리 시스템 설정 (Git) | N/A | 24.05.27. | 24.06.02. | 3일 | 0% |
| 프로젝트 환경구축 4 | 프로젝트 환경구축 | 4. 라이브러리 및 패키지 설치 | N/A | 24.05.27. | 24.06.02. | 3일 | 0% |
| 프로젝트 환경구축 5 | 프로젝트 환경구축 | 5. 데이터/모델 수집 | N/A | 24.05.27. | 24.06.02. | 3일 | 0% |
| 데이터 이해 및 준비 1 | 데이터 이해 및 준비 | 1. 데이터/모델 수집 | N/A | 24.06.03. | 24.06.09. | 2일 | 0% |
| 데이터 이해 및 준비 2 | 데이터 이해 및 준비 | 2. 데이터 클렌징 및 정제 | N/A | 24.06.03. | 24.06.09. | 2일 | 0% |
| 데이터 이해 및 준비 3 | 데이터 이해 및 준비 | 3. 데이터 탐색 및 시각화 | N/A | 24.06.03. | 24.06.09. | 2일 | 0% |
| 분석모델 및 모델평가 1 | 분석모델 및 모델평가 | 1. 모델 비교/선택 및 학습 | N/A | 24.06.10. | 24.06.23. | 6일 | 0% |
| 분석모델 및 모델평가 2 | 분석모델 및 모델평가 | 2. 모델 평가 및 검증 | N/A | 24.06.10. | 24.06.23. | 6일 | 0% |
| 분석모델 및 모델평가 3 | 분석모델 및 모델평가 | 3. 모델 개선 | N/A | 24.06.10. | 24.06.23. | 6일 | 0% |
| 서비스 구현 1 | 서비스 구현 | 1. 모델 API 개발 | N/A | 24.06.24. | 24.06.30. | 3일 | 0% |
| 서비스 구현 2 | 서비스 구현 | 2. 사용자 인터페이스 구현 | N/A | 24.06.24. | 24.06.30. | 3일 | 0% |
| 서비스 구현 3 | 서비스 구현 | 3. 모델 서비스 모니터링 | N/A | 24.06.24. | 24.06.30. | 3일 | 0% |
| 결과 보고 1 | 결과 보고 | 1. 분석 결과 정리 | N/A | 24.07.01. | 24.07.07. | 2일 | 0% |
| 결과 보고 2 | 결과 보고 | 2. 결과 보고서 작성 | N/A | 24.07.01. | 24.07.07. | 2일 | 0% |